Project Abyss

전투 시스템 규칙 정본 대비
현재 구현 차이 분석

Scripts + Core Data + Default-Battle-Test
vs. 전투 시스템 규칙.md + 캐릭터 스킬 스펙.xlsx

작성 기준일  2026-09-14

목적: '이미 맞는 부분'은 최대한 제외하고, 실제 패치가 필요한 차이와 정본 자체의 결정 필요 지점만 추출

Default-Battle-Test 브랜치

0. 비교 기준과 판정 원칙

1순위: Project_Abyss_All_Scripts_For_AI(10) — 런타임/에디터/Local Package 실제 구현.

2순위: Core Data Manifest + Part 001/002 — 현재 ScriptableObject, 프리팹/타임라인/캐릭터 데이터 상태.

3순위: GitHub Default-Battle-Test — 덤프에 없는 프로젝트 리소스·설정·검증 자료 보완.

정본 기준: 전투 시스템 규칙.md(2026-09-13 정본) + 캐릭터 스킬 스펙.xlsx. XLSX는 특히 올라프/유진/히후미의 카드 상세와 무기 프로필을 교차 확인하는 데 사용.

숫자 계수의 단순 차이는 되도록 제외했다. 다만 수치 차이가 메커닉 의미를 바꾸거나 구세대 규칙을 드러내는 경우에는 포함했다.

판정 표기

| 등급 | 의미 | 권장 처리 |
| --- | --- | --- |
| P0 -> 기획자가 정해줘야함 | 먼저 규칙을 확정해야 하거나, 서로 다른 해석이 가능한 상태 | 코드 패치 전에 문서 결정 |
| P1 -> 프로그래머가 변경만 하면됨 | 정본은 명확한데 현재 런타임 의미가 다름 | 코어 패치 우선 |
| P2 -> 단순 계수 차이 | 데이터/콘텐츠/후속 구조 차이 | 코어 안정화 후 이관 |

0.1 결론 요약

핵심 판단: 현재 구현은 새 정본의 골격과 일부 수치를 이미 따라가지만, 계획 단계 즉시 적용, 합 다수결, 이중 HP 차감, RED/BLUE 단위, 위세 충전, 방어도 지속, 상태 수명 모델에는 구 구현 의미가 남아 있다. 캐릭터 카드 대량 이관보다 P0/P1 코어 규칙을 먼저 고정해야 안전하다.

| 범주 | 항목 수 | 핵심 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 9 | 문서 자체 결정 필요 |
| 공통 P1/P2 | 33 | 계획/합/부위/기세/상태/적/콘텐츠 |
| 올라프 | 4 | 광기·구 메커닉·카드 세대 차이 |
| 유진 | 6 | 무기/표식/환형/살수의 감/카드 세대 |
| 히후미 | 8 | 뼈·골단·반격·반감·포커페이스 |

1. 패치 전에 먼저 결정해야 하는 정본 내부 모순·모호점

이 절은 '현재 코드가 틀렸다'고 바로 고칠 수 없는 항목만 모았다. 문서가 서로 충돌하거나 런타임에 필요한 판정 시점/대상이 빠진 경우다.

D-01  적 파괴 스킬의 기세 게이트와 AI 선택 시점   P0

| 현재 구현/데이터 | 현재 Momentum은 턴 시작 시 0으로 초기화되고 AI 계획은 계획 단계에서 일어난다. 따라서 "현재 턴 B≤-70"은 스킬 선택 전에 알 수 없다. |
| --- | --- |
| 정본·XLSX 기준 | 정본은 엘리트·보스가 "플레이어 기준 바 -70 이하일 때만" 파괴 스킬을 쓴다고 적지만, 바는 매 턴 0 리셋이다. |
| 영향 | 판정 시점이 없으면 AI가 합법적으로 카드를 선택할 수 없다. 런타임·텔레그래프·AI 모두 갈린다. |
| 패치 방향 | 권장: "직전 턴 종료 B≤-70 → 다음 턴 동안 적 파괴 스킬 사용권 활성"으로 정의. 발악의 직전 턴 상태 저장 패턴과 맞추면 자연스럽다. |
| 근거 위치 | 정본 §5.2, §5.5, §12.4 / MomentumManager, AI plan flow |
| 기획 결정 (09-14) | 바 게이트 폐지. 파괴 스킬은 기세 바와 무관하게 쓸 수 있다. 적은 파괴 스킬을 가진 적만 부위를 파괴한다 — 일부 잡몹 · 엘리트 · 보스(적 데이터로 배정). 1스테이지 보스는 파괴 스킬을 별도로 신설한다(수치 미정) — 기존 스킬 A · B에는 파괴 권한이 없다. → AI 선택 조건에 바 판정이 필요 없다. C-14(implicit grant 제거)와 같은 방향. 정본 §5.5 · §12.3 · §12.4 · §12.5 |

D-02  환형: 교체 대상 선택 방식이 정의되지 않음   P0

| 현재 구현/데이터 | 현재 구현은 환형·백우/적설/낙일처럼 목표 무기를 카드가 직접 지정한다. pendingWeapon 구조도 이미 있다. |
| --- | --- |
| 정본·XLSX 기준 | 정본/XLSX는 환형(공격)과 환형(수비) 중 하나만 장착한다고 쓰지만, "어느 무기로 바꿀지" 선택 규칙은 없다. |
| 영향 | 카드를 6장으로 늘릴지, 카드 2장 + 무기 선택 UI로 갈지 authoring/UX가 달라진다. |
| 패치 방향 | 권장: 카드 = 공격/수비 모드, 사용 시 별도 무기 선택 UI = 백우/적설/낙일. 선택 결과를 action payload/pendingWeapon에 저장. |
| 근거 위치 | 정본 §18.2·§18.5 / XLSX 유진 rows 환형 / YujinMechanic pendingWeapon |
| 기획 결정 (09-14) | 권장안대로(구판에 이미 있던 규칙). 로드아웃에는 환형(공격) 또는 환형(수비) 1장. 사용 시 지금 안 든 무기 2개 중 하나를 고르는 선택 UI → 결과를 pendingWeapon에 저장. 정본 §18.2 |

D-03  환형 '다음 턴부터'와 '그 턴 보너스' 문장 충돌   P0

| 현재 구현/데이터 | 현재 환형은 무기 변경을 다음 턴 시작에 확정하는 예약 구조다. |
| --- | --- |
| 정본·XLSX 기준 | 정본은 "효과는 다음 턴부터"라고 하면서 환형(공격)은 "교체 + 그 턴 위력 +N", 수비는 방어도 +30이라고 쓴다. |
| 영향 | "효과"가 무기 프로필을 뜻하는지 카드의 부가 버프까지 뜻하는지 불명확하다. |
| 패치 방향 | 문장을 분리: "무기 프로필 변경은 다음 턴부터. 환형 카드의 공격/수비 보너스는 사용한 현재 턴 즉시." 또는 둘 다 다음 턴로 통일. |
| 근거 위치 | 정본 §2, §18.2 / XLSX 유진 환형 |
| 기획 결정 (09-14) | 문장 분리. 무기 교체(무기 프로필 변경)는 다음 턴부터. 카드 보너스 — 환형(공격) 그 턴 위력 +N(교체 전 무기 기준: 낙일 8 / 적설 4 / 백우 2), 환형(수비) 그 턴 방어도 +30 — 는 쓴 그 턴 즉시. 정본 §2 · §18.2 |

D-04  환형과 다리 파괴의 관계   P0

| 현재 구현/데이터 | 현재 부위 정책상 머리와 다리 모두 도사림을 쓸 수 있다. |
| --- | --- |
| 정본·XLSX 기준 | 정본은 환형을 도사림 한 칸에 장착한다고 하면서 "다리를 잃으면 무기를 못 바꾼다"고 한다. 그러나 머리 도사림 슬롯이 남는다. |
| 영향 | 다리 전용 카드인지, 도사림 슬롯 전체 봉쇄인지 결정이 필요하다. |
| 패치 방향 | 권장: 환형은 다리 전용 준비 행동으로 명시. 그렇지 않으면 "다리 파괴 시 환형 사용 금지"라는 별도 캐릭터 규칙을 둔다. |
| 근거 위치 | 정본 §1.2, §18.2 / BodyPartSkillAccessPolicy |
| 기획 결정 (09-14) | 다리 전용 아님. 환형은 다리 · 머리 어느 도사림 칸에서든 쓸 수 있다. 「다리를 잃으면 무기를 못 바꾼다」 문장은 삭제. 정본 §18.2 |

D-05  합 '항상 성립'과 회피/비공격 슬롯의 일방타격   P0

| 현재 구현/데이터 | 현재는 TargetSlot 기반 매칭과 일방타격이 분리돼 있다. |
| --- | --- |
| 정본·XLSX 기준 | §3.1은 "속도·조준과 무관하게 항상 합"이라 하지만 §3.5는 "안 받기=합 없음", §1.5는 공격하지 않는 슬롯 조준=일방타격이라고 한다. |
| 영향 | 매칭 생성 규칙이 서로 모순된다. ClashBuilder/targeting을 어느 쪽으로 맞춰야 할지 정할 수 없다. |
| 패치 방향 | 권장: "서로 공격 슬롯이 상호 매칭된 경우 합 성립. 응답 없는 조준/비공격 슬롯은 일방타격. 속도는 처리 순서·보정만 영향"으로 문구 통일. |
| 근거 위치 | 정본 §1.5, §3.1, §3.5 |
| 기획 결정 (09-14) | 합 성립 = 내 공격 슬롯이 상대의 「공격 슬롯」을 조준하면 합(그 상대가 누구를 노렸든, 속도 무관). 한 상대 슬롯에는 합이 하나만 붙고, 그 슬롯을 마지막으로 조준한 내 슬롯이 가져간다(속도 무관 — 예: 1번→X, 2번→X, 다시 1번→X면 1번이 합). 같은 슬롯을 조준한 나머지 내 슬롯은 그 부위에 일방타격. 합이 붙지 않은 공격(아무도 받지 않은 공격 · 비공격 슬롯 조준 · 파괴 슬롯 조준)은 전부 일방타격. 속도는 처리 순서와 판정 보정에만 쓴다. 정본 §3.1 |

D-06  4부위 고정 vs 엘리트·보스 5부위   P0

| 현재 구현/데이터 | 현재 플레이어형/엘리트 엔진은 Head/LHand/RHand/Legs 중심 4부위 모델이다. |
| --- | --- |
| 정본·XLSX 기준 | 정본 §1.2는 부위 4개 고정이라 하고 §12.4는 엘리트·보스 5부위라고 한다. 5번째 부위 타입/슬롯 역할이 없다. |
| 영향 | 데이터 구조와 타깃 UI, 부위 디버프, 슬롯 로테이션 모두 영향. |
| 패치 방향 | 5번째 부위의 타입·행동 종류·약화/파괴 페널티를 먼저 정의하거나, §12.4를 4부위로 수정. |
| 근거 위치 | 정본 §1.2, §12.4 / PartType 및 enemy authoring |
| 기획 결정 (09-14) | 적마다 데이터로 정의. 엘리트 · 보스는 부위 5개 기준이고, 부위마다 이름 · 슬롯 역할(공격 / 도사림 / 겸용) · 약화 · 파괴 디버프를 적 데이터에 둔다. §1.2의 4부위(머리 / 팔 / 팔 / 다리)는 플레이어 규칙이며 적에게 강제되지 않는다. → 고정 PartType 대신 가변 부위 리스트(C-30). 정본 §1.2 · §12.4 |

D-07  회복이 약화·파괴 상태와 HP 불변식을 깨뜨림   P0

| 현재 구현/데이터 | 현재 회복 경로가 전체 HP 중심이라 정본의 동시 회복 규칙 자체가 아직 없다. |
| --- | --- |
| 정본·XLSX 기준 | 정본은 모든 회복이 전체 HP +N, 최저 부위 +N이지만 약화/파괴 상태는 풀지 않는다고 한다. 파괴 부위 HP를 회복 가능한지, 약화 부위를 1 이상 올려도 상태가 Weakened로 남는지 불명확하다. |
| 영향 | 상태와 HP가 분리될 경우 UI/피해 처리 불변식이 필요하다. |
| 패치 방향 | 권장: Destroyed 부위는 일반 회복 대상 제외. Weakened 부위는 HP 회복 가능하되 상태는 Weakened 유지, 파괴 권한 판정은 상태를 기준으로. |
| 근거 위치 | 정본 §1.4, §1.7 |
| 기획 결정 (09-14) | ① 파괴된 부위는 회복 대상 제외 — 파괴되지 않은 부위 중 체력이 가장 낮은 곳에 +N. ② 약화 부위도 HP는 1 위로 회복되고 상태는 Weakened 유지. ③ 파괴 = 파괴 권한 피해가 「이미 약화된」 부위의 남은 HP를 0으로 만들 때. 약화 부위는 보통 HP 1이라 한 방이면 끊기지만, 회복된 만큼 더 깎아야 한다(권장안 「상태 기준으로 즉시 파괴」와 다름). 약화 여부는 피해 전 상태로 판정 — 한 타격에 약화 + 파괴 금지는 그대로(히후미 만개만 예외). 정본 §1.4 · §1.7 · §5.5 |

D-08  크기형 상태의 수명과 신속/열기의 발동 시점   P0

| 현재 구현/데이터 | 현재 StatusEffect들은 각자 duration/permanent 모델이 섞여 있다. |
| --- | --- |
| 정본·XLSX 기준 | 정본은 크기형 = 그 턴만 유지라 하면서 신속은 "다음 턴부터", 열기는 "턴당 위세 +N"이라고 한다. 언제 생성/소멸하고 어느 턴에 실제 지급하는지 모호하다. |
| 영향 | 상태가 생긴 턴 끝에 사라지면 신속이 한 번도 적용되지 않을 수 있다. |
| 패치 방향 | 권장: CurrentTurnMagnitude와 NextTurnMagnitude를 분리하거나 EffectiveTurnIndex를 둔다. 신속은 다음 턴 속도 굴림까지 유지 후 소멸, 열기는 명시된 tick 시점에서 1회 지급. |
| 근거 위치 | 정본 §11.1~11.2 / status duration classes |
| 기획 결정 (09-14) | 크기형 상태는 부여할 때 「이번 턴」 / 「다음 턴」 중 하나로 건다(카드 데이터에 명시). 이번 턴 → 그 턴 끝에 소멸, 다음 턴 → 다음 턴 끝에 소멸. 신속은 속도 굴림에만 쓰이므로 다음 턴으로만 부여. 열기는 걸린 턴에 위세 게이지로 지급 — 이번 턴이면 그 자리에서, 다음 턴이면 다음 턴 시작에. 위력 계열은 걸린 뒤 다음 교환부터. → CurrentTurn / NextTurn 분리안과 부합. 정본 §11.1 · §11.2 |

D-09  흐트러짐 창 '1턴'의 정확한 닫힘 시점   P0

| 현재 구현/데이터 | 현재 stagger vulnerability는 별도 상태/turn lifecycle에 묶여 있다. |
| --- | --- |
| 정본·XLSX 기준 | 정본은 0이 되면 창이 열리고 "1턴 동안" HP 내성 ×2, 끝나면 게이지 100% 회복이라고만 한다. |
| 영향 | 해결 중간에 열리면 같은 턴 남은 굴림까지 적용하는지, 다음 턴 전체인지에 따라 피해가 크게 달라진다. |
| 패치 방향 | 권장: "개방 즉시 적용 → 현재 해결 단계의 남은 교환 + 다음 계획/해결 중 어디까지"를 정확히 타임라인으로 정의. 구현 전에 단일 규칙으로 확정. |
| 근거 위치 | 정본 §6.3 / Stagger rule/runtime |
| 기획 결정 (09-14) | 창 범위 = 깨진 턴의 남은 처리 + 다음 턴 전체. 다음 턴이 끝나면 닫히고 게이지 100% 회복. 한 타격 안에서 흐트러짐 피해 → 체력 피해 순서라, 게이지를 0으로 만든 그 타격의 체력 피해부터 ×2가 걸린다. → C-26 순서도 이것으로 확정. 정본 §6.3 · §10.2 |

여기까지만 정해주고 md 파일 최신화후 Git 에 커밋 부탁

→ 2026-09-14 D-01~D-09 결정 완료. 규칙서 · 요약본 · 캐릭터 스킬 스펙 · 시뮬에 반영하고 Game-Design 브랜치에 커밋했다(38f97f0). 결정 내용은 각 항목 표의 「기획 결정」 행, 근거는 개발로그 2026-09-14 (2).

아래부터는 프로그래머가 할 일

2. 공통 전투 시스템 — 현재 구현과 정본의 차이

2.1 계획 단계 · 슬롯 · 빛

C-01  로드아웃 결투 칸이 2로 남아 있음   P1

| 현재 구현/데이터 | BattleRuleSettings.Progression.DuelLoadoutLimit = 2. |
| --- | --- |
| 정본·XLSX 기준 | 정본 공통 로드아웃은 평타3 / 결투3 / 도사림3 / 위세1. |
| 영향 | 세팅/UI/검증에서 결투 3장 장착이 막힌다. |
| 패치 방향 | DuelLoadoutLimit=3으로 전환하고 loadout validation/UI slot count까지 동기화. |
| 근거 위치 | BattleRuleSettings.cs / 정본 §13.1 |

C-02  위세가 여전히 HEAD 슬롯 정책에 묶여 있음   P1

| 현재 구현/데이터 | BodyPartSkillAccessPolicy가 HEAD에 ActionType.Prestige를 허용한다. |
| --- | --- |
| 정본·XLSX 기준 | 위세는 슬롯을 쓰지 않는 준비 행동이며 예외 없음. |
| 영향 | 머리 슬롯에서 위세를 선택할 수 있는 구식 의미가 남는다. |
| 패치 방향 | Prestige를 BodyPartSkillAccessPolicy에서 제거하고 슬롯리스 전용 planning command로 통일. |
| 근거 위치 | BodyPartSkillAccessPolicy.cs / 정본 §1.2, §2, §9 |

C-03  도사림·위세가 계획 단계 즉시 실행되지 않음   P1

| 현재 구현/데이터 | 현재 해결 흐름에서 Prestige/Preparation/Combat가 Start 이후 순서대로 resolver에서 실행된다. |
| --- | --- |
| 정본·XLSX 기준 | 위세와 도사림은 계획 단계에서 누르는 즉시 적용되고 그 턴 슬롯 배치에 반영. |
| 영향 | 같은 턴 자원/버프를 보고 공격 슬롯을 구성하는 설계가 성립하지 않는다. |
| 패치 방향 | Planning command에서 즉시 commit 가능한 preparation/prestige 실행 경로를 만들고 resolution은 combat만 처리하거나 already-resolved flag를 둔다. |
| 근거 위치 | ActionResolver/Turn flow / 정본 §2, §8, §9 |

C-04  빛은 계획 시 예약만 하고 실제 소비는 실행 시점   P1

| 현재 구현/데이터 | ClashRuleSettings.ConsumeResourceOnActionStart=true이며 action resolve 시 소비하는 경로가 남아 있다. |
| --- | --- |
| 정본·XLSX 기준 | 슬롯 배치 시 빛 지불. 도사림은 누르는 시점에 지불. |
| 영향 | 취소/중복 예약/같은 턴 생산 자원 사용 시 정본과 경제가 달라질 수 있다. |
| 패치 방향 | 계획 단계에서 reservation이 아니라 실제 commit로 변경하고 취소 시 환불 정책을 명시. |
| 근거 위치 | BattleRuleSettings.cs, ActionResolver / 정본 §2, §7 |

C-05  스킬 기본위력 생성 문법이 엔진에서 강제되지 않음   P1

| 현재 구현/데이터 | Core Data가 개별 power/range를 직접 가진 구성이 많고 캐릭터 메커닉에서 하드코딩 보정이 존재한다. |
| --- | --- |
| 정본·XLSX 기준 | 기본위력 = 곡선(굴림수)+빛×2, 유진/히후미 예외만 별도. |
| 영향 | 카드 추가마다 수동 수치가 드리프트한다. |
| 패치 방향 | PowerFormulaService를 단일 소스로 두고 authoring은 roll count/cost/texture offset만 저장하도록 점진 이관. |
| 근거 위치 | SkillDefinition/CombatRollResolver + 정본 §4.2, §13.2 |

2.2 합 · 굴림 · 트리거

C-06  속도 보정 공식이 구버전   P1

| 현재 구현/데이터 | 현재 속도차 임계/보너스 방식이 정본의 단순 차×1 상한2와 다르다. |
| --- | --- |
| 정본·XLSX 기준 | 빠른 쪽에 speed diff×1, 상한 +2. 느린 쪽은 깎지 않음. |
| 영향 | 승률과 합 처리 결과가 체감상 달라진다. |
| 패치 방향 | SpeedClashBonus 계산을 한 함수로 통합하고 정본 공식으로 교체. |
| 근거 위치 | Clash/CombatRule code / 정본 §2.1 |

C-07  합 다수결 승자가 의도적으로 제거돼 있음   P1

| 현재 구현/데이터 | ClashExchange/summary에서 전체 합 WinnerAction을 사용하지 않거나 null로 두는 경로가 있다. |
| --- | --- |
| 정본·XLSX 기준 | 합의 승자 = 실제 맞부딪힌 교환 승리 수 다수결. 일방타격 제외. |
| 영향 | 위세 합승리 +2와 유진 낙일을 정본대로 구현할 수 없다. |
| 패치 방향 | ClashResult에 contestedWins A/B와 overall winner/tie를 복원. |
| 근거 위치 | ClashManager/Clash result / 정본 §3.2, §9.1 |

C-08  정본의 '매칭시' 트리거가 없음   P1

| 현재 구현/데이터 | 현재 trigger/timing은 사용/성공/실패 위주이며 "결투 대 결투 게이트가 성립했으나 일방 단계"를 독립 상태로 표현하기 어렵다. |
| --- | --- |
| 정본·XLSX 기준 | 매칭시는 결투 전용이며 결투 대 결투 게이트만 성립하면 발동. |
| 영향 | 제살깎기/전부 걸다/피의 대가 등 신규 카드 표현이 불가능하거나 승리시로 오염된다. |
| 패치 방향 | EffectTrigger에 OnMatched(또는 DuelMatched) 추가. matched/contested/one-sided를 분리한 ExchangeContext를 전달. |
| 근거 위치 | Skill effect trigger code / 정본 §3.4 / XLSX 올라프 |

C-09  조준 부위가 합 도중 파괴돼도 공격자의 남은 굴림이 계속됨   P1

| 현재 구현/데이터 | exchange continuation은 주로 공격자 부위/대상 사망을 본다. TargetPart 파괴에 의한 남은 굴림 소멸이 명시적으로 없다. |
| --- | --- |
| 정본·XLSX 기준 | 합 도중 조준 부위 파괴 또는 대상 처치 시 해당 슬롯의 남은 굴림 소멸. |
| 영향 | 파괴 후에도 같은 부위를 추가 타격해 피해/바가 과다 발생할 수 있다. |
| 패치 방향 | IExchangeContinuationRule에 target part destroyed를 추가하고 즉시 remaining rolls=0. |
| 근거 위치 | IExchangeContinuationRule/ClashManager / 정본 §3.1 |

C-10  RED/BLUE가 '스킬 전체 색'이 아니라 굴림별 CombatRollType   P1

| 현재 구현/데이터 | 현재 CombatRollType.Attack/Stagger가 각 SkillRollData에 붙을 수 있어 한 스킬 내 혼합 가능. |
| --- | --- |
| 정본·XLSX 기준 | 스킬 전체가 RED 또는 BLUE 한 색. |
| 영향 | 상태/힘/내성/자기회복 규칙이 굴림 단위 구세대 모델에 묶인다. |
| 패치 방향 | SkillDefinition에 SkillColor를 단일 필드로 승격하고 roll은 타격 타입+텍스처만 보유. 기존 roll type을 마이그레이션. |
| 근거 위치 | SkillRollData/CombatRuleTypes / 정본 §4.1 |

C-11  낙일 '남은 굴림 삭제'가 교환 승리 즉시 발동   P1

| 현재 구현/데이터 | 현재 YujinMechanic은 낙일에서 개별 교환 승리 시 continuation을 끊는 구식 의미가 남아 있다. |
| --- | --- |
| 정본·XLSX 기준 | 낙일은 합 전체 다수결에서 이겼을 때 상대 남은 굴림 삭제. 평타도 가능. |
| 영향 | 굴림 1개만 이겨도 즉시 삭제되어 정본보다 훨씬 강하다. |
| 패치 방향 | C-07 합 승자 복원 뒤 ClashCompleted hook에서 낙일 후처리. |
| 근거 위치 | YujinMechanic.cs / 정본 §18.1 / XLSX 유진 |

2.3 부위 · 체력 · 파괴 · 회복

C-12  부위 피해의 이중 차감이 실제 들어간 부위 피해만큼만 적용됨   P1

| 현재 구현/데이터 | 부위 HP가 1에서 멈추는 과정에서 실제 감소량만 whole HP에 반영되는 경로가 있다. 초과분이 사라진다. |
| --- | --- |
| 정본·XLSX 기준 | 부위에 N 피해 → 부위와 전체에 각각 N 기록. 약화 한계와 무관하게 whole HP에는 N 전부. |
| 영향 | 부위 HP가 낮을수록 전체 체력 피해가 줄어드는 역전 현상. |
| 패치 방향 | DamageResult에 requestedDamage와 partAppliedDamage를 분리하고 whole HP에는 정본 기준 requested/post-mitigation N을 사용. |
| 근거 위치 | CharacterBodyPart/Damage pipeline / 정본 §1.3 |

C-13  이미 약화된 부위를 때리면 현재 HP 피해가 0   P1

| 현재 구현/데이터 | Weakened 부위가 death resistance로 더 이상 HP를 받지 않으면서 whole HP 경로도 함께 막히는 케이스가 있다. |
| --- | --- |
| 정본·XLSX 기준 | 약화 이후 그 부위로 오는 피해는 전체 체력만 깎는다. |
| 영향 | 약화 부위를 계속 때리는 정공법 경로가 사라진다. |
| 패치 방향 | part HP는 고정 1, whole HP는 계속 감소하도록 분리. 파괴 권한은 상태 전이만 추가. |
| 근거 위치 | BodyPart damage logic / 정본 §1.4 |

C-14  파괴 권한이 전용 스킬이 아니라 보스/기세 상태에 자동 부여됨   P1

| 현재 구현/데이터 | 현재 enemy/boss 쪽에 tier 또는 momentum 상태로 표준 공격에 break permission을 얹는 구식 경로가 존재한다. |
| --- | --- |
| 정본·XLSX 기준 | 파괴 권한은 캐릭터 고유 루트와 엘리트·보스의 "파괴 스킬"만. |
| 영향 | 파괴 스킬의 텔레그래프/희소성이 무너진다. |
| 패치 방향 | BreakPermission을 SkillDefinition/Effect payload로만 공급. enemy tier/momentum implicit grant 제거. |
| 근거 위치 | Damage/break rule + enemy mechanic / 정본 §5.5, §12.4 |

C-15  부위 없는 일반 몹에 부위형 상태(출혈·표식)가 적용되지 않음   P1

| 현재 구현/데이터 | 출혈/표식이 BodyPart 키를 전제로 한 코드가 많아 partless 대상에 자연스럽게 저장되지 않는다. |
| --- | --- |
| 정본·XLSX 기준 | 일반 몹은 몹 자체를 대상 단위 하나로 보고 부위형 상태를 적용. |
| 영향 | 올라프/유진 핵심 엔진이 잡몹전에서 사문화된다. |
| 패치 방향 | TargetStatusAnchor를 CharacterOrPart로 추상화하고 partless면 character-level bucket 사용. |
| 근거 위치 | Olaf/Yujin status storage / 정본 §1.6 |

C-16  모든 체력 회복이 최저 부위도 함께 회복하지 않음   P1

| 현재 구현/데이터 | RestoreCurrentHP 계열은 whole HP만 복구하는 경로가 기본이다. |
| --- | --- |
| 정본·XLSX 기준 | 모든 체력 회복 = 전체 HP +N + 최저 부위 1곳 +N. |
| 영향 | 회복 카드/증강/히후미 환전의 효율이 정본과 다르다. |
| 패치 방향 | 공통 HealPipeline을 만들고 lowest-part 선택/동점 규칙을 중앙화. D-07 상태 불변식 결정 후 적용. |
| 근거 위치 | CharacterLife/Health restore / 정본 §1.7 |

C-17  머리 파괴의 빛 최대치 -1이 없음, 대신 구 패널티가 남음   P1

| 현재 구현/데이터 | BrokenHead/부위 파괴 효과가 최신 정본의 energy max -1과 일치하지 않는다. |
| --- | --- |
| 정본·XLSX 기준 | 머리 파괴 = 슬롯 상실 + 빛 최대치 -1. |
| 영향 | 머리 파괴의 전략적 의미가 다르다. |
| 패치 방향 | CharacterResourceController에 temporary max decrease API를 추가하고 BrokenHead에서 적용/전투 종료 복구. |
| 근거 위치 | BrokenHead.cs, resource controller / 정본 §1.4 |

C-18  적 처치 +1빛 / 적 부위 약화 +1빛의 공통 자동 보상 경로가 없음   P1

| 현재 구현/데이터 | kill/break events는 있으나 정본 공통 플레이어 에너지 수급으로 중앙 연결된 경로가 확인되지 않는다. |
| --- | --- |
| 정본·XLSX 기준 | 적 처치 +1, 적 부위 약화 +1, 파괴는 없음. |
| 영향 | 전투 경제와 카드 비용 밸런스가 다르게 굴러간다. |
| 패치 방향 | Battle resource reward listener를 공통 서비스로 만들고 KillResolved/PartWeakened 단일 이벤트에 연결. |
| 근거 위치 | Battle events/resource service / 정본 §7 |

2.4 기세 · 발악 · 고조 · 위세

C-19  발악의 결투 푸시가 40→80으로 배가되지 않음   P1

| 현재 구현/데이터 | LastStandHitShiftMultiplier는 일반 HitShift에만 직접 반영되고 DuelExchangeTotalShift는 그대로 40인 경로가 있다. |
| --- | --- |
| 정본·XLSX 기준 | 지난 턴 짓눌림이면 히트 40 / 결투 80. |
| 영향 | 발악 중 결투로 역전하는 핵심 레버가 절반만 적용된다. |
| 패치 방향 | Momentum shift 계산을 baseShift(20/40)×lastStandMultiplier로 통일. |
| 근거 위치 | BattleRuleSettings.Momentum / momentum shift code / 정본 §5.4 |

C-20  히후미가 발악을 치환하지 않고 발악 + 피해반감을 동시에 받음   P1

| 현재 구현/데이터 | 공통 발악 상태가 켜진 상태에서 히후미 메커닉의 짓눌림 피해반감도 별도로 적용될 수 있다. |
| --- | --- |
| 정본·XLSX 기준 | 히후미는 발악을 피해 1/2 패시브로 치환한다. |
| 영향 | 짓눌림에서 바 2배 + 피해반감이 동시에 적용되면 의도보다 강하다. |
| 패치 방향 | ICharacterLastStandPolicy 같은 치환 포인트를 두어 히후미는 공통 push multiplier를 비활성. |
| 근거 위치 | Momentum + HifumiMechanic / 정본 §5.4, §19.4 |

C-21  히후미의 열세·짓눌림 고조 +3이 구현에 연결되지 않음   P1

| 현재 구현/데이터 | 공통 FervorRuleSettings는 열세/짓눌림 0이며 히후미 특례를 실제 gain 계산에 연결한 경로가 부족하다. |
| --- | --- |
| 정본·XLSX 기준 | 히후미는 열세·짓눌림 종료에도 고조 +3. |
| 영향 | 패시브 절반이 사라진다. |
| 패치 방향 | Fervor gain hook/character modifier를 추가해 Hifumi +3을 최종 gain에 반영. |
| 근거 위치 | FervorManager/Hifumi passive / 정본 §5.3, §19.4 |

C-22  위세 충전이 +5 교환 참가자 방식으로 남아 있음   P1

| 현재 구현/데이터 | 현재 Prestige charging은 교환 참가/승패 중심 구형 고정 충전이 남아 있다. |
| --- | --- |
| 정본·XLSX 기준 | 합 시작 +1, 교환 1회 +1, 합 다수결 승리 +2, 적 처치 +5. |
| 영향 | 위세 사용 주기와 동경 증강 전부 달라진다. |
| 패치 방향 | PrestigeChargeService를 이벤트별 명시 가산으로 재작성. C-07 합 승자 필요. |
| 근거 위치 | Prestige manager/rules / 정본 §9.1 |

2.5 데미지 · 방어도 · 흐트러짐 · 상태

C-23  방어도가 매 턴 삭제됨   P1

| 현재 구현/데이터 | RuntimeStatus/currentBlock이 TurnEnd에서 초기화되는 구식 방어도 모델. |
| --- | --- |
| 정본·XLSX 기준 | 방어도는 전투 내내 누적, 전투 종료 시 초기화. |
| 영향 | 방어 빌드와 신의 감정 증강의 축이 성립하지 않는다. |
| 패치 방향 | turn reset에서 block clear 제거. Battle start/end에서만 초기화. |
| 근거 위치 | RuntimeStatus/turn cleanup / 정본 §10.3 |

C-24  웅크리기가 +12가 아니라 12로 덮어씀   P1

| 현재 구현/데이터 | 올라프 메커닉에서 currentBlock = 12 형태가 확인된다. |
| --- | --- |
| 정본·XLSX 기준 | 웅크리기 = 방어도 +12. |
| 영향 | 누적 방어도 규칙과 충돌한다. |
| 패치 방향 | AddBlock(12) API로 교체하고 모든 방어도 지급을 가산 API로 통일. |
| 근거 위치 | OlafMadnessMechanic ExecuteSkill / 정본 §8, §10.3 |

C-25  피해 최소 1 보장이 타깃 보정 뒤에 다시 적용되지 않음   P1

| 현재 구현/데이터 | 일부 damage stage에서 min1 후 캐릭터 고유 감산/반감이 다시 들어가 0이 될 수 있는 순서가 남아 있다. |
| --- | --- |
| 정본·XLSX 기준 | 모든 곱/감산 후 버림, 최소 1 → 방어도. |
| 영향 | 0 피해 교환이 생겨 바/뼈/피격 이벤트 의미가 갈린다. |
| 패치 방향 | DamagePipeline 최종 pre-block 단계에서 ClampMin(1)을 단 한번 보장. |
| 근거 위치 | DamagePipeline stages / 정본 §10.2 |

C-26  같은 교환에서 HP 피해가 흐트러짐 피해보다 먼저 확정됨   P1

| 현재 구현/데이터 | 현재 resolution에서 HP damage와 stagger damage 호출 순서가 정본과 다르다. |
| --- | --- |
| 정본·XLSX 기준 | 정본은 먼저 흐트러짐 피해, 창이 열리면 이어지는 HP 피해가 그 창의 ×2 override를 받을 수 있는 순서로 읽힌다. |
| 영향 | 창이 열린 바로 그 굴림의 체력 피해 배율이 달라질 수 있다. |
| 패치 방향 | D-09 창 적용 시점 결정 후 damage packet에서 stagger→window transition→HP 순서를 일관되게 처리. |
| 근거 위치 | Action/Clash damage order / 정본 §10.2 |

C-27  힘/쇠약이 Attack 굴림에만 적용, 견고/무장해제는 여전히 활성   P1

| 현재 구현/데이터 | 구 Attack/Stagger roll 구분을 기준으로 공격용/수비용 상태가 나뉜 구현이 남아 있다. |
| --- | --- |
| 정본·XLSX 기준 | 힘/쇠약은 모든 굴림. 견고/무장해제는 RED/BLUE 개편 후 재정의 대기. |
| 영향 | BLUE 굴림에 힘이 안 먹고 폐기 대기 상태가 계속 전투에 개입한다. |
| 패치 방향 | SkillColor 전환과 함께 power modifier 축을 통합하고 견고/무장해제는 disabled/data-only로 보류. |
| 근거 위치 | Status roll modifiers / 정본 §11.2 |

C-28  재생·고통·열기의 지속 모델이 정본과 다름   P1

| 현재 구현/데이터 | 현재 지속시간/영구 플래그가 카드별·상태별 구식 의미로 섞여 있다. |
| --- | --- |
| 정본·XLSX 기준 | 재생/고통은 스택=턴, 열기는 크기형 그 턴. |
| 영향 | 지속, 재부여, tick 횟수가 문서와 달라진다. |
| 패치 방향 | StatusLifetime 모델을 MagnitudeTurn/DurationTurn로 명시적으로 분리하고 재부여 정책을 공통화. |
| 근거 위치 | StatusEffect classes / 정본 §11 |

C-29  공용 신속 상태가 정본 구조로 존재하지 않음   P1

| 현재 구현/데이터 | 속도 보정은 개별 카드/슬롯 modifier 위주이며 정본의 공용 Swift status와 동일한 표준 상태가 없다. |
| --- | --- |
| 정본·XLSX 기준 | 신속 = 다음 턴 속도 최댓값 +N. |
| 영향 | 경외 증강과 향후 카드가 공통 상태를 참조할 수 없다. |
| 패치 방향 | SwiftStatus + next-turn speed max modifier를 추가하고 UI/tooltip 등록. |
| 근거 위치 | Status registry/speed roll / 정본 §11.2, §14 |

2.6 적 · 진행 콘텐츠

C-30  엘리트 엔진이 4부위만 생성   P1

| 현재 구현/데이터 | 현재 Character/elite authoring이 플레이어와 동일한 4 PartType 중심이다. |
| --- | --- |
| 정본·XLSX 기준 | 정본 §12.4는 엘리트·보스 5부위. |
| 영향 | 보스 자세 슬롯 수/파괴 전략이 데이터에 담기지 않는다. |
| 패치 방향 | D-06에서 5번째 타입을 확정한 뒤 BodyPart collection과 target UI를 가변 리스트로 일반화. |
| 근거 위치 | Enemy authoring/PartType / 정본 §12.4 |

C-31  일반 몹 RNG 기준 1~8이 Core Data와 다름   P2

| 현재 구현/데이터 | 일부 enemy skill/core data의 roll range가 새 공통 1~8 균등 기준과 다르게 남아 있다. |
| --- | --- |
| 정본·XLSX 기준 | 일반 적 RNG 소스는 균등 1~8. 엘리트/보스만 예외 허용. |
| 영향 | 잡몹 기준선과 시뮬 전제가 어긋난다. |
| 패치 방향 | 일반 몹 SkillDefinition을 공통 EnemyDiceResolver 1~8로 마이그레이션. |
| 근거 위치 | Core Data enemy skills / 정본 §4.4, §12.1 |

C-32  감정 증강 Core Data가 7감정×9장 정본보다 훨씬 적음   P2

| 현재 구현/데이터 | 현재 Core Data는 기존/프로토타입 감정 증강 세트 중심으로 새 63장 전체가 없다. |
| --- | --- |
| 정본·XLSX 기준 | 7감정 × 티어별 3장 = 63장, 시작 감정 1개 선택 후 고정 9장 풀. |
| 영향 | 열광 레벨업 보상 UX/선택풀이 정본 콘텐츠와 다르다. |
| 패치 방향 | 공통 augment runtime은 최대한 재사용하고 63장 data asset + emotion grouping + deterministic tier offer를 이관. |
| 근거 위치 | Core Data emotion assets / 정본 §14 / XLSX 감정 증강 |

C-33  Run Item 런타임 골격은 있으나 Core Data 아이템 카탈로그가 비어 있음   P2

| 현재 구현/데이터 | CharacterItem/RunItem 관련 런타임 골격은 있으나 정본의 공용30 + 직업10×3 카탈로그는 현재 데이터에 없다. |
| --- | --- |
| 정본·XLSX 기준 | 정본은 티어·가격·획득 경로까지 정의된 런 아이템 층을 요구. |
| 영향 | 런 경제 시스템은 있으나 콘텐츠가 연결되지 않는다. |
| 패치 방향 | 전투 코어 패치 후 item data schema/rarity/shop pool을 정본에 맞춰 채움. |
| 근거 위치 | Item runtime/Core Data / 정본 §16 |

3. 캐릭터별 차이

3.1 올라프

O-01  광기 상한·단위가 구버전   P1

| 현재 구현/데이터 | 현재 OlafMadnessMechanic은 상한/단계 기준이 새 문서와 다르고 RED 승리 출혈량도 0~3/4~7/8 단계에 정확히 맞지 않는 구 경계가 남아 있다. |
| --- | --- |
| 정본·XLSX 기준 | 정본/XLSX: 상한 8, 광기 4당 위력 +1 및 받는 피해 +1, 만개=8. |
| 영향 | 패시브, 평타 기본 출혈, 카드 조건이 전부 연쇄 영향. |
| 패치 방향 | Madness 데이터화를 우선하고 AddMadness/CurrentStage/PowerModifier/DamageTakenModifier를 0~3/4~7/8 기준으로 통일. |
| 근거 위치 | OlafMadnessMechanic.cs / 정본 §17.1 / XLSX 올라프 |

O-02  현재 스킬 Core Data가 새 올라프 풀과 거의 다른 세대   P2

| 현재 구현/데이터 | 현재 Design2026 올라프 Core는 소수 시작 카드 중심이며 가오잡기/기존 표준 등 구 세대 authoring이 남아 있다. |
| --- | --- |
| 정본·XLSX 기준 | XLSX/정본은 평타 16, 결투 18, 도사림 8, 위세 3 규모의 새 풀. |
| 영향 | 단순 값 패치가 아니라 신규 SkillDefinition 대량 생성·효과 트리거 이관이 필요. |
| 패치 방향 | C-08/C-10/C-27 등 코어 트리거·색·상태 패치 후 카드 생성. 기존 카드 GUID 재사용 여부는 이름/역할이 같은 카드만 선별. |
| 근거 위치 | Core Data Design2026/Olaf / 정본 §17 / XLSX 올라프 |

O-03  표준의 파괴 권한이 정본 카드 고유가 아니라 시스템 기세 규칙에 의존   P1

| 현재 구현/데이터 | 현재 표준 등 올라프 결투가 explicit break permission보다 공통 break 규칙의 영향을 받는 구조가 남아 있다. |
| --- | --- |
| 정본·XLSX 기준 | 정본/XLSX 표준·단칼 등 "파괴형" 카드가 자체 파괴 권한을 가진다. |
| 영향 | 기세 상태에 따라 같은 카드의 파괴 가능 여부가 흔들릴 수 있다. |
| 패치 방향 | SkillDefinition/Effect tag에 BreakPermission을 authoring하고 공통 implicit grant 제거(C-14). |
| 근거 위치 | Olaf skill/mechanic + break permission / XLSX 올라프 |

O-04  블로토 대신 구 '가오잡기/ShowOff' 메커닉이 남아 있음   P1

| 현재 구현/데이터 | OlafMadnessMechanic ExecuteSkill에서 ShowOff가 최저 정상 부위 약화 + 광기 +2로 동작한다. |
| --- | --- |
| 정본·XLSX 기준 | 정본/XLSX 블로토 = 최저 부위 약화 + 광기 +1 + 적 공포. |
| 영향 | 카드 정체성과 자원량, 신규 공포 상태가 다르다. |
| 패치 방향 | ShowOff를 블로토로 마이그레이션하고 광기 +1, Fear 3턴 부여를 구현. GUID 유지 가능 여부는 기존 asset 사용처 확인 후 결정. |
| 근거 위치 | OlafMadnessMechanic.cs / 정본 §17.4 / XLSX 올라프 |

3.2 유진

Y-01  무기 프로필(코인 확률·크리값·표식량)이 새 정본과 다름   P1

| 현재 구현/데이터 | 현재 YujinWeapons/YujinMechanic의 일부 profile/mark grant가 구 수치·구 역할을 사용한다. |
| --- | --- |
| 정본·XLSX 기준 | XLSX: 백우 3코인 50% crit7 표식6/12, 적설 2코인 50% crit8 표식12/24, 낙일 1코인 20% crit24 표식8/16. |
| 영향 | 유진 전 스킬의 기본 결과가 달라진다. |
| 패치 방향 | YujinWeaponProfile을 XLSX 한 소스로 맞추고 스킬 효과는 무기 profile을 참조하게 한다. |
| 근거 위치 | YujinWeapon.cs/YujinMechanic.cs / XLSX 유진 무기 |

Y-02  유진 위력 계산이 새 11 고정 문법이 아니라 스킬별 하드코딩   P1

| 현재 구현/데이터 | 현재 GetSkillPower/스킬별 분기에서 무기/스킬별 고정 power를 반환하는 구식 계산이 존재한다. |
| --- | --- |
| 정본·XLSX 기준 | 정본: 기본위력 11 고정, 뒷면=2→13(+빛×2), 앞면=곡선(코인수)+크리값(+빛×2). |
| 영향 | 새 카드 A~L을 넣을 때 수치가 이중 관리된다. |
| 패치 방향 | YujinCoinPowerResolver를 단일화하고 카드에서는 비용/효과만 들고 무기 profile로 판정을 계산. |
| 근거 위치 | YujinMechanic power methods / 정본 §4.4, §18.1 |

Y-03  표식 발화 백우 푸시가 +10으로 남아 있음   P1

| 현재 구현/데이터 | 현재 mark ignition의 백우 momentum push가 새 정본보다 작은 구 값으로 남아 있다. |
| --- | --- |
| 정본·XLSX 기준 | XLSX/정본: 백우 표식 44 발화 → 바 푸시 50. |
| 영향 | 백우 빌드업 정체성이 약해진다. |
| 패치 방향 | Ignition switch의 WhiteRain push를 50으로 데이터화. |
| 근거 위치 | YujinMechanic mark ignition / XLSX 유진 무기 |

Y-04  환형 authoring 형태가 3개 목표무기 카드이며 공격/수비 모드가 없음   P1

| 현재 구현/데이터 | 현재는 환형·백우/적설/낙일 목표 지정 카드 + pendingWeapon 구조. |
| --- | --- |
| 정본·XLSX 기준 | 정본/XLSX는 환형(공격)/환형(수비) 중 하나 장착, 공격은 현재 무기 기준 위력 보너스, 수비는 +30. |
| 영향 | 로드아웃 UX와 카드 수가 다르다. |
| 패치 방향 | D-02/D-03 결정 후 2개 mode 카드 + target weapon selector로 재구성. pendingWeapon은 재사용 가능. |
| 근거 위치 | YujinHwanhyeongFlowPassive/YujinMechanic / 정본 §18.2 |

Y-05  살수의 감 재굴림 대상이 구 스킬 2종으로 제한되고 '패 보기'가 없음   P1

| 현재 구현/데이터 | 현재 AutoUseSense/특정 skill ID 중심 재굴림 예약은 있으나 정본의 임의 슬롯 지정과 결투 중 패 보기 UI 전체가 없다. |
| --- | --- |
| 정본·XLSX 기준 | XLSX: 매턴 +1, 슬롯 배치 시 해당 슬롯에 사용 지정 → 지는 교환 자동 재굴림; 결투 한정 상대 결과 확인 후 스택1로 접기. |
| 영향 | 유진의 핵심 리스크 관리 축이 구현보다 훨씬 넓다. |
| 패치 방향 | BattleAction에 UseSenseReroll 플래그를 일반화하고 exchange reveal 단계에 Fold decision hook/UI를 추가. |
| 근거 위치 | YujinMechanic.cs / 정본 §18.2 / XLSX 유진 |

Y-06  유진 Core 스킬 풀이 새 A~L 체계와 다름   P2

| 현재 구현/데이터 | 현재 각인/추격/포착/양형 등 기존 스킬 세트가 중심이다. |
| --- | --- |
| 정본·XLSX 기준 | 정본/XLSX는 평타 2 + 결투 A~L 12 + 도사림 5계열 + 위세 3형. |
| 영향 | 콘텐츠 이관 규모가 큼. K/L은 지연 발동 인프라도 필요. |
| 패치 방향 | 공통 트리거/환형/표식/지연효과 코어를 먼저 추가한 뒤 asset migration. |
| 근거 위치 | Core Data Design2026/Yujin / 정본 §18 / XLSX 유진 |

3.3 히후미

H-01  뼈 구간이 500에서 5가 아니라 최대 4   P1

| 현재 구현/데이터 | 현재 Hifumi mechanic의 tier/index 계산이 100단위 4구간 중심인 구 구현이 남아 있다. |
| --- | --- |
| 정본·XLSX 기준 | 정본/XLSX: 상한 500, 100당 1~5구간, 만개=500, 반격 보너스 최대 +5. |
| 영향 | 500 도달 효과와 위력 스케일이 한 단계 부족하다. |
| 패치 방향 | BoneTier = clamp(bone/100, 0..5)로 통일하고 UI/만개 조건까지 500 기준. |
| 근거 위치 | HifumiMechanic.cs / 정본 §19.2 |

H-02  골단 본체 위력이 뼈가 많을수록 내려가야 하는데 올라감   P1

| 현재 구현/데이터 | 현재 골단 power modifier가 bone tier를 가산하는 구식 방향이다. |
| --- | --- |
| 정본·XLSX 기준 | XLSX: 본체 위력 20 - (뼈 구간×4). |
| 영향 | 뼈 축적의 리스크/방출기 설계가 정반대가 된다. |
| 패치 방향 | Goudan body roll power modifier를 감산으로 변경. 반격 위력 증가와 본체 감소를 분리. |
| 근거 위치 | Hifumi runtime skill/mechanic / XLSX 히후미 |

H-03  짓눌림 반감 후 뼈가 실제 피해 1:1이 아니라 다시 ×2 됨   P1

| 현재 구현/데이터 | 현재 피해반감 후 bone gain에서 원피해를 복구하려는 보정이 남아 실제 받은 피해보다 더 쌓일 수 있다. |
| --- | --- |
| 정본·XLSX 기준 | 정본: 뼈는 방어/감소 적용 뒤 실제 받은 피해 1:1. 짓눌림에서도 반감된 값 기준. |
| 영향 | 방어 선택과 뼈 경제의 trade-off가 무너진다. |
| 패치 방향 | DamageResult.FinalHpDamage를 그대로 bone gain으로 사용하고 inverse multiplier 제거. |
| 근거 위치 | HifumiMechanic damage hook / 정본 §19.2 |

H-04  히후미 피해 반감이 Ceil이며 정본 공통 버림 규칙과 다름   P1

| 현재 구현/데이터 | 현재 half damage 계산이 Ceil/round-up 계열이다. |
| --- | --- |
| 정본·XLSX 기준 | 정본은 소수 연산 버림, 최소1. |
| 영향 | 홀수 피해마다 1 차이 누적. |
| 패치 방향 | floor(damage/2) 후 min1로 통일. |
| 근거 위치 | Hifumi damage modifier / 정본 §4.5, §19.4 |

H-05  반격 파이프라인이 결투×결투에만 열려 평타 반격이 작동할 수 없음   P1

| 현재 구현/데이터 | 현재 counter accumulation/resolve가 Duel vs Duel gate 중심이다. |
| --- | --- |
| 정본·XLSX 기준 | XLSX: 평타① 푼돈 걸기도 (반격) 태그이며 gate 없음. |
| 영향 | 평타 반격 엔진이 사라진다. |
| 패치 방향 | "반격 태그"와 "결투 게이트"를 분리. 평타는 contested/one-sided 패배 처리 규칙에 맞춰 독립 적립. |
| 근거 위치 | Hifumi counter runtime / 정본 §19.3 |

H-06  반격 위력·보상·뼈 소비가 구 구현   P1

| 현재 구현/데이터 | 현재 반격은 고정 base+구간 중심이며 친치로 결과, 육참 보상, 골단 전량 소모/만개 보상을 새 표와 완전히 동일하게 반영하지 않는다. |
| --- | --- |
| 정본·XLSX 기준 | 정본/XLSX: 결투 8+구간+1+친치로, 평타 4+1+친치로. 육참은 (구간+1)×20 뼈, 골단은 반격 시 뼈 전량 소비, 만개시 특수 방출. |
| 영향 | 히후미 핵심 엔진 전체 체감이 다르다. |
| 패치 방향 | CounterRollResolver를 일반 SkillResolver와 분리하되 ChinchiroResolver를 공유하고 per-skill counter payload를 data-driven으로 구성. |
| 근거 위치 | HifumiMechanic/HifumiRuntimeSkills / 정본 §19.3 |

H-07  친치로 대실패 자해가 턴당 1회로 제한   P1

| 현재 구현/데이터 | 현재 대실패 side effect에 중복 방지/턴당 제한 guard가 존재한다. |
| --- | --- |
| 정본·XLSX 기준 | 정본 일반 친치로 대실패는 각 발생마다 확정 패배 + 자해60 → 뼈60 + 반격 굴림+1. 반격 굴림에서의 대실패만 별도 미정. |
| 영향 | 여러 대실패가 나온 턴의 위험/보상이 줄어든다. |
| 패치 방향 | 일반 roll에서는 매 발생 처리. counter roll 대실패는 D-list의 별도 정책 결정 전까지 명시적으로 막거나 별도 branch. |
| 근거 위치 | Chinchiro/Hifumi mechanic / 정본 §4.4, §19.3 |

H-08  포커페이스 피해 감소가 -1로 남아 있음   P2

| 현재 구현/데이터 | 현재 Core/메커닉의 PokerFace damage reduction이 새 수치보다 낮은 구 데이터다. |
| --- | --- |
| 정본·XLSX 기준 | XLSX: 받는 피해 교환당 -4, 피격당 뼈 +4. |
| 영향 | 도사림 선택 가치가 정본보다 낮다. |
| 패치 방향 | Core Data와 runtime constant를 -4/+4로 동기화. |
| 근거 위치 | Core Data Hifumi PokerFace / XLSX 히후미 |

4. 권장 패치 순서

1단계 — 정본 문장 결정(P0) — D-01~D-09 중 특히 적 파괴 스킬, 환형, 합 성립, 5번째 부위, 회복-상태 불변식을 먼저 확정.

2단계 — 계획/자원 — C-01~C-05: 3|3|3|1, 슬롯리스 위세, 즉시 도사림/위세, 계획 시 빛 지불, 기본위력 생성기를 정리.

3단계 — 합/굴림 — C-06~C-11: 속도 보정, 합 다수결, 매칭시, 타깃 부위 파괴 중단, 스킬 단위 RED/BLUE, 낙일 후처리.

4단계 — 피해/부위 — C-12~C-18: 이중 HP 차감, 약화 부위 whole HP 피해, 파괴 권한, partless 상태, 회복 파이프라인, 머리 파괴, 빛 보상.

5단계 — 기세/위세/상태 — C-19~C-29: 발악, 히후미 치환, 위세 충전, 방어도 지속, min1, stagger order/window, 공용 상태 lifetime.

6단계 — 적/콘텐츠 — C-30~C-33: 가변 부위/5부위 결정 반영, 일반몹 1~8, 감정 증강 63장, Run Item 데이터.

7단계 — 캐릭터 이관 — 올라프: 광기/블로토→카드 풀. 유진: 무기 프로필/환형/살수의 감→A~L. 히후미: 뼈/골단/반격→카드 풀.

8단계 — 검증 — CharacterVerification + GameSystemVerification에 정본 불변식 테스트를 추가: 약화/파괴 단일 전이, 이중 HP, 합 다수결, 발악 20/40→40/80, 방어도 turn persistence 등.

4.1 사용자가 먼저 짚은 두 항목에 대한 최종 정리

적 파괴 스킬: 지적이 맞다. "현재 턴 바 -70 이하"를 AI 선택 조건으로 쓰는 것은 매턴 0 리셋 구조상 불가능하다. 가장 자연스러운 해석은 직전 턴 종료값을 기억해서 다음 턴 사용권으로 바꾸는 것이다. 이 결정을 문서에 먼저 적고 AI에는 bool/turn flag로 제공하는 편이 좋다.

→ 결정(09-14): 직전 턴 사용권 방식이 아니라 바 게이트 자체를 폐지했다. 파괴 스킬을 가진 적만 부위를 파괴하며 바와 무관하다. 1스테이지 보스 파괴 스킬은 별도 신설(D-01).

환형: 현재 문서는 목표 무기 선택 규칙이 빠져 있다. 백우(공격)/백우(수비)처럼 6장으로 쪼개기보다, 로드아웃에는 환형(공격) 또는 환형(수비) 1장을 넣고 사용 시 백우/적설/낙일을 선택하는 2단계 UI가 가장 깔끔하다. 현재 pendingWeapon 구현도 이 구조에 재사용할 수 있다.

→ 결정(09-14): 권장안대로 환형(공격) / 환형(수비) 1장 + 사용 시 안 든 무기 2개 중 선택 UI. 무기 교체는 다음 턴, 카드 보너스는 그 턴 즉시, 머리 도사림 칸에서도 사용 가능(D-02 · D-03 · D-04).

5. 이번 패치에서 건드리지 않아도 되는 주요 일치 항목

기세 범위 -100~+100, 경계 -70/-30/+30/+70과 기본 HitShift 20 / Duel shift 40은 BattleRuleSettings에 이미 반영되어 있다.

고조 기본 획득 10/5/2/0/0, 열광 비용 4/8/10, 상한 3은 규칙 설정에 이미 들어 있다.

흐트러짐 최대치 Player 350 / Normal 100 / Boss 400 및 창 HP resistance override 2.0의 설정값은 정본과 맞는 편이다.

빛 기본 최대 3, 시작 full, 턴 시작 +1의 기본 에너지 규칙은 이미 BattleRuleSettings에 있다.

팔 약화의 해당 슬롯 굴림 수 -1, 최소 1은 ArmDisabled/GetEffectiveExchangeRollCount 경로로 이미 구현되어 있다.

유진 환형의 "실제 무기 변경을 다음 턴에 확정"하는 pendingWeapon 기반은 이미 존재한다. 새 환형 공격/수비 UX로 재사용 가능하다.

유진 표식 임계 44 자체는 YujinMechanic.MarkIgnitionThreshold에 이미 있다.

정본이 요구하는 타격 타입(절단/관통/타격)과 체력/흐트러짐 내성 두 축의 기반 구조는 현재 damage/stagger 시스템에 상당 부분 존재한다.

전투 이벤트(교환, 부위 전이, 처치)와 검증 프레임워크가 이미 분리돼 있어 새 규칙을 이벤트 기반으로 이관할 기반은 충분하다.

6. 소스 추적 인덱스

| 범주 | 소스 | 확인 포인트 |
| --- | --- | --- |
| 정본 | 전투 시스템 규칙.md | §1~20 전체. 특히 §2, §3, §5, §7~11, §17~19. |
| 캐릭터 데이터 | 캐릭터 스킬 스펙.xlsx | 올라프 / 유진 / 유진 무기 / 히후미 / 공용 / 감정 증강 시트. |
| 런타임 규칙 | BattleRuleSettings.cs | Momentum/Fervor/Stagger/Progression/Clash/Energy/Prestige 기본값. |
| 부위 슬롯 | BodyPartSkillAccessPolicy.cs | HEAD에 Prestige 허용, Arms/Legs 카테고리. |
| 유진 | YujinMechanic.cs, YujinWeapon.cs, YujinHwanhyeongFlowPassive.cs | pendingWeapon, Sense, Mark, weapon profile, 환형. |
| 올라프 | OlafMadnessMechanic.cs + runtime skills | Madness, ShowOff, Bleeding, Crouch. |
| 히후미 | HifumiMechanic.cs, HifumiRuntimeSkills.cs, HifumiTurnStatuses.cs | Bone, 반격, 짓눌림 반감, 포커페이스. |
| 부위 상태 | ArmDisabled.cs, BrokenHead.cs, BodyPart/Character controllers | 약화/파괴/굴림수/자원 페널티. |
| 전투 해결 | ActionResolver, ClashManager, DamagePipeline/Stages | 준비행동 처리 시점, 합, damage/stagger order. |
| 데이터 | Core Data Manifest + Part 001/002 | Design2026 캐릭터 SkillDefinition/Visual/Timeline/Emotion/Enemy assets. |
| 프로젝트 보완 | GitHub Default-Battle-Test | 검증 결과, 프로젝트 설정, 덤프 외 세부 리소스. |

주의: 이 문서는 "무엇이 다른가"를 먼저 고정하기 위한 gap analysis다. P0가 확정되기 전에는 해당 항목의 코드를 임의 해석으로 패치하지 않는 것을 권장한다. 특히 적 파괴 스킬, 환형, 합 성립 규칙, 5번째 부위, 회복-상태 불변식은 문서 결정을 먼저 해야 한다.